MODE OPERATOIRE

Le Maître d’ouvrage									La collectivité

Adresse une demande de renseignements (annexe 1)
+ demande d'accord technique ( Annexe 2 )

Avis favorable

Le Maître d’ouvrage

Accusé réception dans un délai de 15 jours comprenant 
Accord technique – Autorisation de travaux (Annexe 3)

Avis d’ouverture de chantier (Annexe 4)

Avis de fermeture de chantier (Annexe 5)

La collectivité

Transmet les éléments à l’exécutant

(si le MO est différent de l’exécutant)

Adresse une DICT (Annexe 6)et l'avis d'ouverture de chantier ( Annexe 4 )

Demande un arrêté

- de travaux

- de circulation

- de stationnement

Exécutant

La collectivité

Dans les 9 jours

Accusé de réception de DICT avec la liste des occupants de domaine public. (Annexe 7)

Et prend

L’arrêté de travaux 
dans les 15 jours (Annexe 8)

La collectivité

Exécutant

Travaux réalisés

Le Maître d’ouvrage

Adresse avis de fermeture ( annexe 5 )et demande une date de réception 
dans les 15 jours

La collectivité

Provoque la réception et dresse le PV (annexe 9)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réalisation des travaux